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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
**************************
		ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ 9.2 การบริหารงาน  เพื่อรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี   พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน
		บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
			ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2569
[image: ]
					 (นางสาวเสาวรี วะลัยใจ)
				นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570)
	ยุทธศาสตร์
	2567
	2568
	2568
	2569
	2570

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	74
	75,077,700.00
	68
	73,357,700.00
	67
	72,857,700.00
	66
	71,857,700.00
	65
	72,157,700.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
	38
	6,888,000.00
	37
	6,878,000.00
	37
	6,878,000.00
	37
	6,878,000.00
	37
	6,878,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	14
	1,336,000.00
	12
	936,000.00
	15
	1,546,000.00
	17
	1,946,000.00
	14
	1,346,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
	1
	10,000.00
	1
	10,000.00
	1
	10,000.00
	1
	10,000.00
	1
	10,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
	7
	144,000.00
	8
	343,500.00
	9
	542,000.00
	10
	742,000.00
	9
	542,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	472,000.00
	5
	472,000.00
	5
	472,000.00
	5
	472,000.00
	5
	472,000.00

	รวม
	139
	83,927,700.00
	131
	81,997,200.00
	134
	82,305,700.00
	136
	81,905,700.00
	131
	80,405,700.00










ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 17,780,640.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	23
	6,994,800.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
	11
	4,360,597.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	50,000.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
	13
	644,700.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
	15
	15,048,039.00

	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	20,000.00

	รวม
	 66
	27,118,136.00















รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1ถนนสายบ้านทุ่งประเสริฐไปทางบ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	260,000
	
	
	✔
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 เริ่มจากบ้านนางวินัย วันทอง ไปถึงบ้านนายสวาท วันธิกุล
	พ.ย. - ม.ค. 69
	497,900
	407,900
	     ✔
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 ถนนสายจากบ้านนายชู   ศรีพลรสไปทางบ้านนายสมพร อัตวิชา
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	213,800
	
	
	✔
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 ถนนสายจากบ้านนายทรงสิทฺธิ์  วิชัยพรม ไปทางแปลงเกษตรนายส่วน  โคตุเคน
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	392,000
	
	
	      ✔
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay)บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 จุดดำเนินโครงการเริ่มจากบ้านนายส่วน  โคตุเคน ไปทางสามแยกด้านทิศตะวันออก
	พ.ย. - ม.ค. 69
	498,500
	418,500
	✔
	
	




รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	6
	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตสองข้างทาง จากบ้านนางทรงสิทธิ์ วิชัยพรมไปทางบ้านนายสมาน พินิจกุล จุดที่ 2 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนฝั่งบ้านนายเทียบ เชาว์โชติไปทางห้วยคำบั่ว 
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	193,000
	
	✔
	
	

	7
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงบัง หมู่ที่  4  เริ่มจากแปลงเกษตรนายสาคร พันธ์ชาติ ไปทางห้วยหนองตอ
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	496,800
	485,300
	✔
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขรอ.ถ.178-01สายบ้านดงบังหมู่ที่ 4 ไปบ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขรอ.ถ.178-01สายบ้านดงบังหมู่ที่ 4 ไปบ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	479,000
	
	
	✔
	



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	9
	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 จุดดำเนินโครงการเริ่มจากถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยนาคำเริ่มจากที่นายสะอาด   สงศรี ถึงที่นางเสถียร ศรีเมืองแพน
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	169,500
	154,500
	✔
	
	

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากข้างวัดป่าสามัคคีธรรมไปทางหนองปอบิด
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	254,800
	
	
	✔
	

	11
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7  จุดดำเนินโครงการ เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์  อาศัยสงฆ์  ไปถึงบ้านบ้านนางอรุณ  พิมพ์รักษา
	พ.ย. - ม.ค. 69
	260,900
	249,900
	✔
	
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากโรงสีข้าวนายกิ่งเพชร บุตรใสไปทางบ้านนายเกษา สุตนนต์
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	259,000
	
	
	✔
	

	13
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 เริ่มจากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน 2259 ไปทางหน้าวัดบ้านโพนงาม
	พ.ย. - ม.ค. 69
	290,000
	
	
	      ✔
	



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	14
	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 จุดดำเนินโครงการเริ่มจากถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยนาคำเริ่มจากที่นายสะอาด   สงศรี ถึงที่นางเสถียร ศรีเมืองแพน
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	169,500
	154,500
	✔
	
	

	15
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากข้างวัดป่าสามัคคีธรรมไปทางหนองปอบิด
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	254,800
	
	
	✔
	

	16
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7  จุดดำเนินโครงการ เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์  อาศัยสงฆ์  ไปถึงบ้านบ้านนางอรุณ  พิมพ์รักษา
	พ.ย. - ม.ค. 69
	260,900
	246,900
	✔
	
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากโรงสีข้าวนายกิ่งเพชร บุตรใสไปทางบ้านนายเกษา สุตนนต์
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	259,000
	
	
	✔
	

	18
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 เริ่มจากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน 2259 ไปทางหน้าวัดบ้านโพนงาม
	พ.ย. - ม.ค. 69
	229,400
	216,400
	   ✔
	   
	



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	19
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 ถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางสามแยกหนองกุง
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	259,900
	
	
	      ✔
	

	20
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13  ถนนจุดดำเนินโครงการถนนสายบ้านทุ่งประเสริฐนาสีใส จากบ้านนายวิชัย บุญแสนวัน ไปทางบ้านวังม่วย  
	ม.ค. - มิ.ย. 69
	331,800
	
	
	✔
	

	รวม
	-
	6,271,100  
	2,333,900
	-
	-
	-



     








รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	[bookmark: _Hlk174367282]โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและสายพาดดับพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 
	มี.ค. - ส.ค. 69
	250,000
	
	
	
	✔

	2
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสุข หงษ์จันทร์ ไปทางห้วยคำบั่ว
	ม.ค. - เม.ย. 69
	496,800
	
	
	      ✔
	

	3
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตทับหน้าพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายพานิชย์เมืองแวง ไปทางบ้านนายทรงยศ 
ศรีเพ็ง 
	ม.ค. - เม.ย. 69
	248,000
	
	
	✔
	

	รวม
	-
	723,700
	-
	-
	-
	-






รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	มกราคม    2569
	50,000
	49,015
	✔
	
	

	2
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุน
ค่าจัดการ เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์
	พ.ค- มิ.ย. 69
	525,140
	
	
	
	✔

	3
	อาหารเสริมนม ศพด.บ้านดงบัง/ ศพด.บ้านหนองขุ่น /โรงเรียนโพนงามหนองน้ำกิน /โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา /โรงเรียนบ้านหนองบก /โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร 
	ต.ค.68 - ก.ย.69
	1,019,257
	
	
	✔
	

	4
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา
	ต.ค.68 - ก.ย.69
	 963,600
	
	
	✔
	

	5
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบก
	ต.ค.68 - ก.ย.69
	313,200
	
	
	✔
	

	6
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนโพนงามหนองน้ำกิน
	ต.ค.68- ก.ย.69
	528,000
	
	
	✔
	

	7
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร
	ต.ค.68- ก.ย.69
	491,400
	
	
	✔
	

	รวม
	-
	3,890,597
	49,015
	-
	-
	-





รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 25678- มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการกิจกรรมกีฬาหนองขุ่นใหญ่เกมส์
	มี.ค. - พ.ค.69
	150,000
	140,000
	✔
	
	

	2
	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองขุ่นใหญ่
	พ.ค- มิ.ย. 69
	150,000
	
	
	
	✔

	3
	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขุ่นใหญ่
	พฤศจิกายน 68
	150,000
	136,000
	✔
	
	

	4
	โครงการประเพณีเลี้ยงดอนปู่ตาตำบลหนองขุ่นใหญ่
	พฤษภาคม 69
	 20,000
	
	
	
	✔

	รวม
	-
	470,000
	276,000
	-
	-
	-













รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
	พ.ค. – ส.ค. 69
	  25,000
	
	
	
	✔

	2
	โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
	พ.ค. – ส.ค. 69
	  25,000
	
	
	
	✔

	รวม
	
	50,000
	-
	-
	-
	-














รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 25689 รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้สังเกตการณ์
	เม.ย. - ก.ค. 69
	300,000
		
	
	
	✔

	2
	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เพื่อดำเนินโครงการตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.หนองพอก
	ต.ค. 67 - พ.ย. 69
	30,000
	
	✔
	
	

	3
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
	ตุลาคม 68
	4,000
	
	✔
	
	

	4
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ
	ธันวาคม  68
	 6,000
	
	✔
	
	

	5
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน  ทรมหาวชิราลงกรณฯ
	กรกฎาคม 69
	6,000
	
	✔
	
	



รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	6
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
	มิถุนายน 69
	6,000
	
	
	
	✔

	7
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
	สิงหาคม 69
	4,000
	
	
	
	✔

	8
	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่

	ม.ค - มี.ค. 69
	  10,000 
	
	
	
	✔

	รวม
	-
	366,000
	-
	-
	-
	-







รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและฝึกเพิ่มเติม
	ม.ค. – ก.ค. 69
	30,000
	
	
	
	✔

	2
	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
	ม.ค. – ก.ค. 69
	100,000
	
	
	
	✔

	3
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
	ม.ค. – ก.ค. 69
	100,000
	90,000
	✔
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	ม.ค. – ก.ค. 69
	18,700
	
	
	
	✔

	5
	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์
	ธ.ค. 68- ม.ค.69
เมษายน 2569
	30,000
	30,000
	✔
	
	

	รวม
	-
	278,700
	120,000
	-
	-
	-





รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
 (1) แผนงานงบกลาง: งานงบกลาง
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	ต.ค.68 -ก.ย. 69
	205,032
	
	
	✔
	

	2
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	ต.ค.68 -ก.ย. 69
	8,207
	
	
	✔
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ต.ค.68-ก.ย. 69
	10,726,800
	
	
	✔
	

	4
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	ต.ค.68-ก.ย. 69
	2,844,000
	
	
	✔
	

	5
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ต.ค.68-ก.ย. 69
	64,000
	
	
	✔
	

	6
	เงินสำรองจ่าย
	ต.ค.68-ก.ย. 69
	170,000
	
	
	✔
	

	7
	โครงการเงินอุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต.หนองขุ่นใหญ่
	ม.ค. - ก.พ. 69
	 130,000
	130,000
	✔
	
	

	8
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	ต.ค. - ธ.ค. 68
	480,000 
	480,000
	✔
	
	

	รวม
	-
	14,628,039
	610,000
	-
	-
	-







รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
[bookmark: _Hlk179376769] (2)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ
	เมษายน 2568
	25,000
	25,000
	✔
	
	

	รวม
	-
	25,000
	25,000
	-
	-
	-

















รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม
[bookmark: _Hlk179376814]   (3) แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในตำบล
	พ.ค. - ก.ย. 69
	30,000
	
	
	
	✔

	2
	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
	เม.ย. - ก.ย. 69
	15,000
	
	
	
	✔

	3
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
	ม.ค. - ส.ค. 69
	10,000
	
	
	
	✔

	4
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
	มี.ค. - ก.ค.69
	70,000
	
	
	
	✔

	5
	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในสัตว์
	ม.ค. - ส.ค. 69
	10,000
	
	
	
	✔

	6
	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	มี.ค. - พ.ค. 69
	260,000
	260,000
	✔
	
	

	รวม
	-
	395,000
	260,000
	-
	-
	-








รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

[bookmark: _Hlk190350391]ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[bookmark: _Hlk179376865](1)  แผนงานการเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	งบประมาณ
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	
	อนุมัติ
	จ่ายจริง
	แล้วเสร็จ
	ระหว่างดำเนินงาน
	ยังไม่ดำเนินงาน

	1
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
	มิ.ย. - ส.ค. 69
	10,000
	
	
	
	✔

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
	ก.ค. - ก.ย. 69
	10,000
	
	
	
	✔

	รวม
	-
	20,000
	-
	-
	-
	-
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