รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่

อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

**************************

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ 9.2 การบริหารงาน  เพื่อรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี   พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   1   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2569

(นางสาวเสาวรี วะลัยใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567 - 2570)

| ยุทธศาสตร์ | 2567 |  | 2568 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 74 | 75,077,700.00 | 68 | 73,357,700.00 | 67 | 72,857,700.00 | 66 | 71,857,700.00 | 65 | 72,157,700.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา | 38 | 6,888,000.00 | 37 | 6,878,000.00 | 37 | 6,878,000.00 | 37 | 6,878,000.00 | 37 | 6,878,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 14 | 1,336,000.00 | 12 | 936,000.00 | 15 | 1,546,000.00 | 17 | 1,946,000.00 | 14 | 1,346,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม | 7 | 144,000.00 | 8 | 343,500.00 | 9 | 542,000.00 | 10 | 742,000.00 | 9 | 542,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 472,000.00 | 5 | 472,000.00 | 5 | 472,000.00 | 5 | 472,000.00 | 5 | 472,000.00 |
| รวม | 139 | 83,927,700.00 | 131 | 81,997,200.00 | 134 | 82,305,700.00 | 136 | 81,905,700.00 | 131 | 80,405,700.00 |

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 17,780,640.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 23 | 6,994,800.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา | 11 | 4,360,597.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2 | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ | 13 | 644,700.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม | 15 | 15,048,039.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 20,000.00 |
| รวม | 66 | 27,118,136.00 |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1ถนนสายบ้านทุ่งประเสริฐไปทางบ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 260,000 |  |  | ✔ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 เริ่มจากบ้านนางวินัย วันทอง ไปถึงบ้านนายสวาท วันธิกุล | พ.ย. - ม.ค. 69 | 497,900 | 407,900 | ✔ |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 ถนนสายจากบ้านนายชู ศรีพลรสไปทางบ้านนายสมพร อัตวิชา | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 213,800 |  |  | ✔ |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 ถนนสายจากบ้านนายทรงสิทฺธิ์ วิชัยพรม ไปทางแปลงเกษตรนายส่วน โคตุเคน | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 392,000 |  |  | ✔ |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay)บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 จุดดำเนินโครงการเริ่มจากบ้านนายส่วน โคตุเคน ไปทางสามแยกด้านทิศตะวันออก | พ.ย. - ม.ค. 69 | 498,500 | 418,500 | ✔ |  |  |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 6 | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตสองข้างทาง จากบ้านนางทรงสิทธิ์ วิชัยพรมไปทางบ้านนายสมาน พินิจกุล จุดที่ 2 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนฝั่งบ้านนายเทียบ เชาว์โชติไปทางห้วยคำบั่ว | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 193,000 |  | ✔ |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 เริ่มจากแปลงเกษตรนายสาคร พันธ์ชาติ ไปทางห้วยหนองตอ | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 496,800 | 485,300 | ✔ |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขรอ.ถ.178-01สายบ้านดงบังหมู่ที่ 4 ไปบ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลขรอ.ถ.178-01สายบ้านดงบังหมู่ที่ 4 ไปบ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 479,000 |  |  | ✔ |  |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 จุดดำเนินโครงการเริ่มจากถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยนาคำเริ่มจากที่นายสะอาด สงศรี ถึงที่นางเสถียร ศรีเมืองแพน | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 169,500 | 154,500 | ✔ |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากข้างวัดป่าสามัคคีธรรมไปทางหนองปอบิด | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 254,800 |  |  | ✔ |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 จุดดำเนินโครงการ เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ อาศัยสงฆ์ ไปถึงบ้านบ้านนางอรุณ พิมพ์รักษา | พ.ย. - ม.ค. 69 | 260,900 | 249,900 | ✔ |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากโรงสีข้าวนายกิ่งเพชร บุตรใสไปทางบ้านนายเกษา สุตนนต์ | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 259,000 |  |  | ✔ |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 เริ่มจากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน 2259 ไปทางหน้าวัดบ้านโพนงาม | พ.ย. - ม.ค. 69 | 290,000 |  |  | ✔ |  |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 จุดดำเนินโครงการเริ่มจากถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านห้วยนาคำเริ่มจากที่นายสะอาด สงศรี ถึงที่นางเสถียร ศรีเมืองแพน | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 169,500 | 154,500 | ✔ |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากข้างวัดป่าสามัคคีธรรมไปทางหนองปอบิด | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 254,800 |  |  | ✔ |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 จุดดำเนินโครงการ เริ่มจากบ้านนายประสิทธิ์ อาศัยสงฆ์ ไปถึงบ้านบ้านนางอรุณ พิมพ์รักษา | พ.ย. - ม.ค. 69 | 260,900 | 246,900 | ✔ |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดดำเนินโครงการถนนสายจากโรงสีข้าวนายกิ่งเพชร บุตรใสไปทางบ้านนายเกษา สุตนนต์ | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 259,000 |  |  | ✔ |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay)บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 เริ่มจากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน 2259 ไปทางหน้าวัดบ้านโพนงาม | พ.ย. - ม.ค. 69 | 229,400 | 216,400 | ✔ |  |  |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 ถนนสายจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางสามแยกหนองกุง | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 259,900 |  |  | ✔ |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 ถนนจุดดำเนินโครงการถนนสายบ้านทุ่งประเสริฐนาสีใส จากบ้านนายวิชัย บุญแสนวัน ไปทางบ้านวังม่วย | ม.ค. - มิ.ย. 69 | 331,800 |  |  | ✔ |  |
| รวม |  | - | 6,271,100 | 2,333,900 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน เคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและสายพาดดับพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 | มี.ค. - ส.ค. 69 | 250,000 |  |  |  | ✔ |
| 2 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ 5 จากบ้านนางสุข หงษ์จันทร์ ไปทางห้วยคำบั่ว | ม.ค. - เม.ย. 69 | 496,800 |  |  | ✔ |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและเทคอนกรีตทับหน้าพร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 จากบ้านนายพานิชย์เมืองแวง ไปทางบ้านนายทรงยศ ศรีเพ็ง | ม.ค. - เม.ย. 69 | 248,000 |  |  | ✔ |  |
| รวม |  | - | 723,700 | - | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | มกราคม 2569 | 50,000 | 49,015 | ✔ |  |  |
| 2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการ เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ | พ.ค- มิ.ย. 69 | 525,140 |  |  |  | ✔ |
| 3 | อาหารเสริมนม ศพด.บ้านดงบัง/ ศพด.บ้านหนองขุ่น /โรงเรียนโพนงามหนองน้ำกิน /โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา /โรงเรียนบ้านหนองบก /โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร | ต.ค.68 - ก.ย.69 | 1,019,257 |  |  | ✔ |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา | ต.ค.68 - ก.ย.69 | 963,600 |  |  | ✔ |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบก | ต.ค.68 - ก.ย.69 | 313,200 |  |  | ✔ |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนโพนงามหนองน้ำกิน | ต.ค.68- ก.ย.69 | 528,000 |  |  | ✔ |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร | ต.ค.68- ก.ย.69 | 491,400 |  |  | ✔ |  |
| รวม |  | - | 3,890,597 | 49,015 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 25678- มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการกิจกรรมกีฬาหนองขุ่นใหญ่เกมส์ | มี.ค. - พ.ค.69 | 150,000 | 140,000 | ✔ |  |  |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองขุ่นใหญ่ | พ.ค- มิ.ย. 69 | 150,000 |  |  |  | ✔ |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลหนองขุ่นใหญ่ | พฤศจิกายน 68 | 150,000 | 136,000 | ✔ |  |  |
| 4 | โครงการประเพณีเลี้ยงดอนปู่ตาตำบลหนองขุ่นใหญ่ | พฤษภาคม 69 | 20,000 |  |  |  | ✔ |
| รวม |  | - | 470,000 | 276,000 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น | พ.ค. – ส.ค. 69 | 25,000 |  |  |  | ✔ |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส | พ.ค. – ส.ค. 69 | 25,000 |  |  |  | ✔ |
| รวม |  |  | 50,000 | - | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 25689 รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้สังเกตการณ์ | เม.ย. - ก.ค. 69 | 300,000 |  |  |  | ✔ |
| 2 | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลกกโพธิ์ เพื่อดำเนินโครงการตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.หนองพอก | ต.ค. 67 - พ.ย. 69 | 30,000 |  | ✔ |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ | ตุลาคม 68 | 4,000 |  | ✔ |  |  |
| 4 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ | ธันวาคม 68 | 6,000 |  | ✔ |  |  |
| 5 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณฯ | กรกฎาคม 69 | 6,000 |  | ✔ |  |  |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป  : งานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 6 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี | มิถุนายน 69 | 6,000 |  |  |  | ✔ |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | สิงหาคม 69 | 4,000 |  |  |  | ✔ |
| 8 | โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ | ม.ค - มี.ค. 69 | 10,000 |  |  |  | ✔ |
| รวม |  | - | 366,000 | - | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

(2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นและฝึกเพิ่มเติม | ม.ค. – ก.ค. 69 | 30,000 |  |  |  | ✔ |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | ม.ค. – ก.ค. 69 | 100,000 |  |  |  | ✔ |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด | ม.ค. – ก.ค. 69 | 100,000 | 90,000 | ✔ |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า | ม.ค. – ก.ค. 69 | 18,700 |  |  |  | ✔ |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ | ธ.ค. 68- ม.ค.69 เมษายน 2569 | 30,000 | 30,000 | ✔ |  |  |
| รวม |  | - | 278,700 | 120,000 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

(1) แผนงานงบกลาง: งานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | ต.ค.68 -ก.ย. 69 | 205,032 |  |  | ✔ |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | ต.ค.68 -ก.ย. 69 | 8,207 |  |  | ✔ |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ต.ค.68-ก.ย. 69 | 10,726,800 |  |  | ✔ |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ต.ค.68-ก.ย. 69 | 2,844,000 |  |  | ✔ |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ต.ค.68-ก.ย. 69 | 64,000 |  |  | ✔ |  |
| 6 | เงินสำรองจ่าย | ต.ค.68-ก.ย. 69 | 170,000 |  |  | ✔ |  |
| 7 | โครงการเงินอุดหนุนสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อบต.หนองขุ่นใหญ่ | ม.ค. - ก.พ. 69 | 130,000 | 130,000 | ✔ |  |  |
| 8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | ต.ค. - ธ.ค. 68 | 480,000 | 480,000 | ✔ |  |  |
| รวม |  | - | 14,628,039 | 610,000 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

(2)  แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | เมษายน 2568 | 25,000 | 25,000 | ✔ |  |  |
| รวม |  | - | 25,000 | 25,000 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

(3) แผนงานสาธารณสุข  : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในตำบล | พ.ค. - ก.ย. 69 | 30,000 |  |  |  | ✔ |
| 2 | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน | เม.ย. - ก.ย. 69 | 15,000 |  |  |  | ✔ |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | ม.ค. - ส.ค. 69 | 10,000 |  |  |  | ✔ |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | มี.ค. - ก.ค.69 | 70,000 |  |  |  | ✔ |
| 5 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ | ม.ค. - ส.ค. 69 | 10,000 |  |  |  | ✔ |
| 6 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | มี.ค. - พ.ค. 69 | 260,000 | 260,000 | ✔ |  |  |
| รวม |  | - | 395,000 | 260,000 | - | - | - |

รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569) รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1)  แผนงานการเกษตร  : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | อนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินงาน | ยังไม่ดำเนินงาน |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | มิ.ย. - ส.ค. 69 | 10,000 |  |  |  | ✔ |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | ก.ค. - ก.ย. 69 | 10,000 |  |  |  | ✔ |
| รวม |  | - | 20,000 | - | - | - | - |